# 三、技术质量检验

技术质量检验分出厂检验和现场验收。出厂检验为设备竣工出厂的厂家自行检验。卖方设备运达美国辛辛那提安装调试后，进行实物包装运行验收为最终验收。

自检和现场验收标准规范和相关文件由卖方编制提出和双方确认同意。

自检由卖方自行实施。现场验收由卖方按验收规范主导，双方协同组织实施；并对现场安装、检测验收的记录、评价结果和相关文件共同签署意见。相关事项约定如下：

## 工厂验收标准

| 出厂验收标准 |
| --- |
| 工程名称 | RZ8-200D智能型旋转式给袋包装机颗粒/固体生产线 （合同号：） |
| 项目总负责人 |  | 协助人 | 项目所有成员 |
| 项目验收时间 | 发货前？？天 |
| 出厂检验基础和条件 | 生产线出厂实物包装检验前应具备如下基础和条件： 生产线所有单机和工装、部件检测合格。并具有规范有效地原始记录和检测合格的报告。 提供生产线所有外购配套设备、电机、电子电器组件、仪表和构造材料的生产厂家的规范有效的合格证或材质质量合格文件（接触物料的不锈钢和食品级PP聚丙烯，需提供具有国家检测或国际认证资质的第三方迁移量检测报告(执行GB4806.9-2016和GB4806.7-2016标准）,并提供规格为100*100mm的材料样块、样板各2块）。 生产线安装、调试原始记录、外观检查和设备空载运行48小时检验合格报告。 |

| 序号 | 检验 项目 | 事项 标准 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外 观 要 求 | 1.1 | 外露金属零件表面平整、光洁无毛刺，外形线条和棱角匀称、美观，不得有油污、生锈、斑纹、开裂； 不锈钢件表面抛光处理，应线条分明，无明显错乱纹状； 焊接件焊缝应平整、均匀。不得有漏焊、偏焊、咬肉、夹渣等现象，压力容器、器（部）件焊接不得低于国家2级超探标准。 电柜箱、旋转触摸屏箱体、机架面板、上架等表面不得出现开裂、凹凸、刮花、焊疤现象。 |
|  |  | 1.2 | 机架表面喷塑层应平整均匀光滑、色泽一致，无斑纹、划痕、脱落、涂层起泡起皮和修补痕迹等缺陷，符合安全环保要求。 |
|  |  | 1.3 | 集料斗、下料斗、输送机料斗等内侧与被包装物相接触的表面、角、边应平整、光洁。 |
|  |  | 1.4 | 包装机壳体内部、下料器料盘内不得有灰尘、碎屑、油污、铁销和明显的粘附物,以及卫生死角等，发机前机身外表面打白油。 |
|  |  | 1.5 | 有机玻璃板顶部下料口开口φ300mm（电子秤方式），开孔位置对准下料中心位置，便于卫生隔离。 |
|  |  | 1.6 | 零件棱角不得有尖角、毛刺，门罩切口倒钝以免割手。 |
|  |  | 1.7 | 机器传动部件所有发黑件出厂前要求涂上黄油或防锈脂，外贸机器要求作特殊防锈措施，机器内部放入干燥剂。 |
|  |  | 1.8 | 侧门和罩门开关应灵活、轻便；关合严密无翘曲。 |
|  |  | 1.9 | 有机玻璃门上面缝隙1.5-2mm，下面缝隙3-4mm，开合灵活轻便，无翘曲变形，有机玻璃板清洁无垢、无划痕、破损、气泡等缺陷。 |
|  |  | 1.10 | 加料轴与回摆轴上方要套装饰盖。 |
|  |  | 1.11 | 机器台面以上所有外置气管及电线需从电气路盒走线，走线整洁有序，布局合理，外漏电线气管用缠绕管整理，且出口处必须做好防水处理。安装稳固。 |
|  |  | 1.12 | 防水机型需打防水胶，打胶平直、光滑，宽窄一致，表面形成密实的圆弧，无裂纹；立柱挤压出来的防水胶即时擦拭。 |
|  |  | 1.13 | 按照气动与电器标识粘贴规范，所有元器件与线路都需要粘贴标识且没有贴错 |
| 2 | 安全 标志 标识 安全 标志 标识 | 2.1 | 电气设备与电源隔离，应仅有一个“断开”和“接通”位置，应清晰地标记“○”和“∣”。 |
|  |  | 2.2 | 电器元件应贴上对应标识，所有接线端子应有号码管并用代码标识。 |
|  |  | 2.3 | 温控仪、电位器和开关的各档位置、按钮应有直观标识标明调节方向、大小等变化状况。 |
|  |  | 2.4 | 显示器指示灯：紧急（报警情况）时红灯亮、待机时黄灯亮、运行时绿灯亮。 |
|  |  | 2.5 | 厂牌、铭牌固定牢固,铭牌内容正确、整洁、字迹清晰，安装无歪斜；代理商以及外贸订单，厂牌、铭牌需按订单要求进行选择作业。 |
|  |  | 2.6 | 机器应有可靠的接地装置，接地处有明显的外部保护和内部保护安全标识，外部接地安装铜排。 |
|  |  | 2.7 | 转盘上的工位数字标识粘贴要对正相应的机夹中心，并且要分布在同一个圆周上，粘贴牢固，顺序正确。 |
|  |  | 2.8 | 真空机腔盖上的工位数字标识应严格按热封断路的报警工位粘贴。 |
|  |  | 2.9 | 电气柜门要有防电击安全标识；防护门罩要有机器运行安全标识。发货前电柜箱里面需张贴电路图、气路图、售后维修单，且放入说明书，设备合格证 |
|  |  | 2.10 | 热封罩应有灼热烫手注意安全标识；热封刀位置应有挤压危险安全警示标识。 |
|  |  | 2.11 | 温控仪、电机、打码、下料信号线、电源进入口（如380V）、电器柜、电气元件、主气源、进水口、出水口、负压管等要张贴标签（如安全标识标签、功能标签、注意事项等）。 |
|  |  | 2.12 | 设备如需粘贴公司logo，上下左右位置居中，且左右高低无歪斜。 |
| 3 | 电器部件 | 3.1 | 所有电器部件和安装使用符合中国电器安全和技术质量标准规范（CCC认证），同时，适配电源电压115V/380V/60HZ，美式插头。 |
|  |  | 3.2 | 所有接线端子必须有号码管并用代码标识。 |
|  |  | 3.3 | 所有接线端头要牢固。 |
|  |  | 3.4 | 机器底部裸露线路用黑色波纹管包裹（如电机线、撑袋信号线） |
|  |  | 3.5 | 所有电线信号线，线路应长短适中、有条理、排放整齐，无电线垂落现象。 |
|  |  | 3.6 | 走线合理、清晰、不紊乱，便于查找维修，且不得与传动部分过于接近，以免带入传动。 |
|  |  | 3.7 | 电器元件安装固定牢固，无松动脱落现象；装于机器底部的电器元件需注意防水防油。 |
|  |  | 3.8 | 出厂前调试员应把PLC上的标纸撕掉。 |
|  |  | 3.9 | 外置预留下料信号线路接口需做防水处理，安装接线盒。 |
|  |  | 3.10 | 收缩杯下料器旁增加气路盒走电线、气路，下料器内部不得走线防止电机工作发烫烫坏电线造成短路现象 |
|  |  | 3.11 | 编码器的信号线不能经过接线排 |
| 4 | 气动部件 | 4.1 | 电磁阀、真空阀、吹气阀等气动控制元件要集中安装在集成板上，安装在机内固定位置，管线布置清晰且有标记不得影响整机美观。 |
|  |  | 4.2 | 电磁阀应按工位顺序插放气管，便于查找维修。 |
|  |  | 4.3 | 电磁阀处气管应长短一致，摆放有一定弧度，排放整齐。 |
|  |  | 4.4 | 线槽接合处无明显开缝；气管在线槽内排放整齐，无扭结，无破损漏气。 |
|  |  | 4.5 | 机器台面以上所有裸露气管用缠绕管缠好；机器底部裸露气管用黑色波纹管包裹。 |
|  |  | 4.6 | 气管、油管不得与机械传动部位过于接近，以免带入传动，悬空皮管必须进行捆扎固定。 |
|  |  | 4.7 | 所有气缸调节阀以及缓冲针需调好锁死，避免松动造成动作错乱。 |
|  |  | 4.8 | 供油泵出厂加油加至2/3处，供油时间合理，无滴油或干涸现象。 |
| 5 | 机械运动部件 | 5.1 | 各部件的连接应牢固可靠，无松动现象，所有的连接螺丝应做好防松标识。 |
|  |  | 5.2 | 机夹中心点、上袋夹板中心点、上袋吸嘴三点应成一线。 |
|  |  | 5.3 | 螺纹紧固件规格适合，长短适当，牢固可靠。 |
|  |  | 5.4 | A型机开夹和松夹三角转盘与转轴连接处打φ6空心销。 |
|  |  | 5.5 | 各沟槽凸轮装配正确，沟槽内涂有润滑脂；凸轮随动器在沟槽凸轮内运转时没有任何卡滞和摆动迹象；外凸轮与随动器无单边接触运转现象。 |
|  |  | 5.6 | 齿轮、链轮运转时均不应有噪音，齿轮啮合良好，无跳动，表面应涂有润滑脂；压轮压力适当，同步带无单边磨损现象。 |
|  |  | 5.7 | 整机运行平稳，动作配合协调，整机空载运转时整体传动结构无异常声音；传动轴运转时不应有明显的振动和搅动。噪音不大于70分贝。 |
|  |  | 5.8 | 开袋直线运动齿条运行平稳，轻便灵活，无卡滞现象，前后吸管无上下摆动。 |
|  |  | 5.9 | 开袋吸盘高度应保持低于袋口1-2mm的位置，且开袋前吸管不得过低与机夹体碰到，开袋处凸轮不应过于拉紧，便于开袋，开袋吹气气嘴对准开袋位置中心，在不碰撑袋悬臂的情况下越低越好。 |
|  |  | 5.10 | 撑袋悬臂摆幅和回位行程要合理、协调，运转与整机同步协调；开机时撑袋悬臂平稳顺畅无晃动，罩壳内无噪音。 |
|  |  | 5.11 | 每个工位的机夹体上下无摆动，运转顺畅，收拢无卡滞。 |
|  |  | 5.12 | 编码器同步带安装松紧适中，两同步轮安装平行，运转平稳；编码器零位检测开关每台安装角度一致，以开夹推板碰到机夹滚轮为原点；所生产的机器，调试参数相差（PLC参数）应在10度以内，以便售后服务。 |
|  |  | 5.13 | A型机：开夹开口15-18mm，松夹开口8-10mm；C型机：开夹开口最大处为32-35mm，松夹开口为12-15mm,开夹、松夹左右开口大小一致。 |
|  |  | 5.14 | 袋满检测弹簧力度适中（根据客户包装袋的硬度来调整），拨片动作无卡滞。 |
|  |  | 5.15 | 上袋气缸调节阀调到最佳值，声音要轻，上袋手臂在运动中无振动，无噪音，上袋链轮罩不得与上袋摆臂转轴座摩擦，上袋气缸开合与机夹开合动作要协调配合，上袋夹板与机夹平行，不得出现高矮不一和偏斜现象；上袋手臂到达上袋停顿点后应和机夹中心点保持靠后2mm距离或与机夹中心平行,上袋夹板距离机夹上平面8-10mm。 |
|  |  | 5.16 | 成品输出电机，所有机型均用电机YN90-120CF/90JB10G15T(带调速器120W),输送带运转无噪音，皮带无单边跑偏现象。 |
| 6 | 整机功能信号 | 7.1 | 上袋、打码、开袋、撑袋、下料、热封、整形等机构运行应与整机协调同步。 |
|  |  | 7.2 | 上袋稳定可靠，上袋袋口高度一致，不得出现高矮不一和左右偏斜现象，无双袋与空袋现象，成功率达到99.5%。 |
|  |  | 7.3 | 打码装置，温控旋钮调节到旋钮的1/3处，检测温度是否正常。 |
|  |  | 7.4 | 色带检测报警是否工作正常。 |
|  |  | 7.5 | 开袋和撑袋平稳、可靠，下料斗可顺利出入袋口，动作到位能稳定可靠生产出合格产品。 |
|  |  | 7.6 | 热封封口高度一般为12mm，封口平整、牢固不漏气，花纹清晰，封口水平、无白边、卷边现象；如设备为双热封，则整形应该低于热封1-2mm。 |
|  |  | 7.7 | 检查所有的输入、输出信号是否正常并符合生产需求。 |
|  |  | 7.8 | 空袋循环信号、撑袋下料信号、袋满检测信号、配套下料器信号等所有检测信号是否符合控制要求。 |
|  |  | 7.9 | 调试结束后显示屏系统设置画面输入生产日期和出厂编号。 |
|  |  | 7.10 | 核对生产任务单客户提出所需预留的配套下料控制信号点。 |
| 8 | 成品合格率 | 8.1 | 核对生产任务单上的客户成品要求，产品合格率≧99.5%。 |
|  |  | 8.2 | 打印批号字迹清晰，无漏打批号日期现象。 |
|  |  | 8.3 | 包装袋无破损刮伤，封口平整、花纹清晰，不漏气。 |
| 9 | 包装品质 | 9.1 | 称重精度：种子：100g以下≤±0.5g；200-300:≤±1g；400-500g:≤±1.5g。食品见参数标准。 |
|  |  | 9.2 | 包装速度：种子：30-60袋/分；自立拉链袋：30-40袋/分 |
|  |  | 9.3 | 无漏料、无残留、无未开袋泄料、无开袋未落料、无空袋封口。封口密实牢固，整齐美观。 |
| 10 | 客户其他特殊要求 | 10.1 | 现场已装配的设备是否符合生产任务的工序及其他技术要求。 |
|  |  | 10.2 | 设备已装配的非标件是否符合客户物料生产要求。 |
|  |  | 10.3 | 生产任务单上其他的配套产品是否合格。 |
| 11 | 现场试机录像 | 11.1 | 以上检查完成后，开机打开所有工位配置功能试运行生产，按工位顺序从第一工位开始拍摄，如上袋、打码、开袋、下料、袋口清洁、排气、热封一、热封二等，逐个工位拍摄，每个工位最少拍摄20秒，做3分钟以上拍摄视频录像记录。 |

## 供方对买方提供条件的要求：

- 现场条件: 执行卖方《安装前准备表》

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 厂房作业空间条件 | 高 4米、宽 3 米、长 6 米 ；保证车间内有足够的设备和作业摆放空间。 |
| 环境要求 | 车间保持干燥、通风，要有空调保证车间温度、湿度平稳状态，工作环境相对湿度要求：55%-65%。温度：-10/？0-40℃？（这是举例询问，请说明） 车间墙面、地面，包装设备的表面都要保持干净清洁干燥，不能有积水。 包装作业条件，应满足种子和食品包装生产的环境条件，符合种子和食品生产 GMP 要求 |
| 电源及压缩空气 配备 | 买方应配合提供三相五线，380V电源电压。 辅助介质的要求：准备φ10mm气管，一套设备适用的3KW空压机，1 立方储气筒。干燥净化的压缩空气≥0.5Mpa,耗气量 0.45m2/min。(空压机仅供以上合同里的设备用量，如需再增加设备请另外购买大一点的空压机） |
| 人员配备 | 每台机器需方应安排1名操作人员、1名机修人员配合安装机器及参加培训，参加培训的机修工、操作员应具备一定的机械基础并积极接受培训，供方售后人员有权建议需方调换人员以确保培训质量。 |

- 包装袋条件：

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 包装袋制作时必须做除静电处理，袋内和外壁不得有水气、湿气、水滴等异物。 |
| 2 | 袋子之间无印刷而引起的粘连现象、袋的表面保持良好的滑度。 |
| 3 | 袋宽度误差应小于±1.5mm，袋长度误差应小于±2.0mm。 |
| 4 | 袋剪切部要平整且垂直，并保持直角，袋两端压封良好。 |
| 5 | 袋厚度要一致，保持一定的硬度，包装袋不得有曲折或卷折等异常。 |
| 6 | 物料在包装袋上开口距拉链中心不低于30-35mm,袋内物料饱和度应低于机械爪夹袋处20mm以下(距拉链中心不小于30mm)，以保证封口质量。飞机孔为圆孔。 |
| 7 | 色带打码的位置距离袋口140mm以下位置，袋子长度尺寸不小于150mm。 |

## 现场验收/Acceptance test：

| 客户现场验收标准 |
| --- |
| 工程名称 | RZ8-200D智能型旋转式给袋包装机颗粒/固体生产线 （合同号：） |
| 项目总负责人 |  | 协助人 | 买方 |
| 项目验收时间 | 安装调试完毕后 |
| 现场验收基础和条件 | 生产线现场验收应具备如下基础和条件： 1.确认买方满足卖方提出的现场条件； 2.卖方应向买方出具《RZ8-200D智能型旋转式给袋包装机颗粒/固体生产线出厂检验合格报告》包括： （1）生产线所有单机和工装（包装机、秤、提升机、工作台）检测合格，并具有规范有效地原始记录和检测合格的报告。 （2）生产线所有外购配套设备、电机、电子电器组件、仪表和构造材料的生产厂家的规范有效的合格证或质量合格文件。 （3）生产线安装、调试原始记录、外观检查和设备运行检验合格报告。 （4）产品技术说明书、操作手册和相关图纸。 3.包装物料品种和数量的选定。 4.包装袋、包装规格的选定和检查。 5.买方生产技术人员的选定。买方生产技术人员通过卖方培训，其对生产线应知应会知识和技能熟练程度，必须满足验收和安全达标稳定生产的需要（双方可协商将安装、检测验收和人员技术培训结合起来，提高验收和培训的效率和质量）。 |
| 现场验收 | （1）生产线现场验收，应确认和具备现场实物包装运行检测验收的基础和条件以及相关文件，保障设备安装验收工作的顺利进行。 （2）开箱清点：卖方委派现场安装的工程技术人员，应先于货物到达美国辛辛那提与买方共同接货。如卖方人员因故未能及时到达现场，买方在收到货物后，应立即对货物安全妥善保管。 货物的开箱清点，必须由卖方人员亲自开箱；双方人员共同现场逐箱逐件清点核对装箱运达的生产线全部设备和部（器））件，并做好记录和拍照、摄录；双方共同签字确认清点核对的设备、部（器））件、工具名称、规格型号、数量等是否正确。如有缺少，卖方应立即采取空运或快递方式将缺少的器（部）件运达美国辛辛那提，保证安装验收和买方生产使用。 （3）安装方法： （A）开箱检查无误后将机器推至安装位置，保证周边空间不小于 1100mm，以便机器操作与维护。 （B）调整支脚将机架上平面调整为水平。 （C）为了安全生产，应按标牌指定位置接入地线。 （D）接入规定电源、压缩空气就可以进行机器的调试。 （4）现场验收时，卖方主导组织设备的安装、调试、实物包装检测验收，保障安装和验收工作的安全顺畅进行。并做好现场安装、检测验收的原始记录。买方参与安装检测验收的人员积极协同工作。相关事宜双方友好协商议定。 卖方承诺：生产线制造使用的材料均为正规钢厂生产的国家标准的合格全新正品钢材；生产线配置的设备和电子电器组（部）件，均为符合技术质量要求的生产厂家合格全新正品。 （5）设备现场检测合格后，卖方应向买方提供《设备现场安装运行检测验收报告》，交付现场验收相关组装、运行的检测原始记录。经双方代表确认生产线检测达标合格后，双方代表应在《设备现场安装运行检测验收报告》上签字确认卖方所供产品合格，完成验收。 （6）验收后，双方办理生产线交接手续。除清关提货和现场验收已提交的文件外，卖方应随机向买方提交的技术文件，包括；提供电子版生产线总图（三视图）、单机总图（三视图）；随机配置免费工具和易损配件清单，保修期后有价供货易损件目录表(标注名称、材质、型号、品牌、规格尺寸、价格） （7）卖方承诺：向买方提供产品出厂检测和现场验收合格文件，以及相关的设备、材料材质、器件部件的技术质量文件真实、合法、有效、完整；保证所供产品与本合同的技术质量要求和规范相符合；保证设备现场安装验收顺畅进行和种子、颗粒食品包装生产安全可靠的稳定运行使用。 （8）卖方委派1人去买方现场负责生产线安装验收和交货事项，安装验收和培训生产技术人员的时间计划7-10天。根据工作进展和需要双方可以协商酌定。 卖方委派人员的往返机票和食宿由买方承担和妥善安排。卖方要求配置中英文翻译协助培训。关于中英文翻译人员由买方临时聘用或卖方自行选聘及其费用双方协商议定。 |
| 浙江瑞安项目客户现场验收标准 |
| 整线验收内容 | （1）设备现场安装调试后，按照出厂检验的标准进行现场安装运行技术状态的检测确认，并填写安装检测合格的原始记录。通过现场检测确认达标，保障设备实物包装验收顺利进行，保障设备满足安全稳定达标生产的正常运行。 |
|  | （2）本协议设备配置的所有电器部件和安装使用，符合本协议技术质量检验标准和安全生产规范要求；电器控制灵敏准确，接头联接牢固，编号规范、整齐，电线无割断、擦伤，无漏电现象。 |
|  | （3）空载和实物包装运转：设备运转平稳，各调节装置灵活协调、准确；操作按钮操作灵活可靠；密封性、润滑情况良好，无漏渗油现象；运动零部件无卡阻现象，无异常噪音和震动，噪音不大于70分贝。紧固部件和螺栓无松动（配置防松螺栓）、分离和变形现象。 |
|  | （4）热封效果：密实无漏、平整牢固，封口适宜一致，封口合格率100%。 |
|  | （5）整形效果：纹路清晰、整齐美观。 |
|  | （6）上袋： 平稳流畅，入机夹时前后左右适中。 |
|  | （7）打码效果：字样清晰整洁，进袋无阻碍。 |
|  | （8）开袋：水平袋开袋合格率为100%，自立拉链袋开袋平均合格率≧99.5%（循环重开满足开袋率100%），袋口大小适合料斗插入。 |
|  | （9）接近开关输入、输出信号:合格率100% |
|  | （10）振动效果：合格率100% |
|  | （11）排气效果：合格率100% |
|  | （12）落 袋：合格率100% |
|  | （13）包装成品合格率>99.5%。（可能的原因：袋子静电、潮湿、内径偏小等原因） |
|  | （14）称重精度：种子：100g以下≤±0.5g；200-300:≤±1g；400-500g:≤±1.5g。食品见参数标准。 |
|  | （15）包装速度：种子：30-60袋/min，自立拉链袋30-40袋/min。 |
|  | （16）包装品质：无漏料、无残留、无未开袋泄料、无开袋未落料、无空袋封口。封口密实牢固，平整一致美观。 |
|  | （17）安全警示标志、标识齐全；铭牌数据完整，固定位置正确、牢固。 |
|  | 现场测试物料、包材、时间要求： （A）现场空载连续测试，不低于12小时（双方可根据现场设备技术状态协商调整）；实物包装测试不低于24小时。如出现故障，测试时间加倍。 （B）选取直径0.3mm以上不低于5种的不同形态和自重比的粮食、蔬菜和花卉种子进行检测（尽可能选取与出厂检验相同或类似的品种）。带绒毛和直径低于0.3mm的种子不能用于机械包装。 （C袋子材质和规格：材质、宽度和长度限于本设备允许范围。自立袋不少于三种，水平袋子不少于2种。 |

## （四）合格证明文件

卖方向买方交付规范合法有效的设备验收合格证明文件。交付文件如下：

(1)《RZ8-200D智能型旋转式给袋包装机颗粒/固体生产线现场验收合格报告》，包括设备

现场安装、调试原始记录和按出厂检验标准的现场复检合格表（同出厂检验标准表）；

设备实物包装运行检验合格报告。

（2）验收前，卖方应向买方出具的《RZ8-200D智能型旋转式给袋包装机颗粒/固体生产线

出厂检验合格报告》，包括：

（A）所有单机和工装、部件检测合格，并具有规范有效地原始记录和检测合格的报告。

（B）所有外购配套设备、电机、电子电器组件、仪表和构造材料的生产厂家的规范有效的合格证或质量合格文件。包括：构造材料的不锈钢等材质证明文件（物料接触的不锈钢和PP塑料样段在设备检验合格出厂发运前交给买方代表）；设备主要气动，电器，动力元件合格证：可编程控制器，触摸屏，变频器，动力头，气缸和外购配套设备合格文件等。

（C）出厂检验安装、调试原始记录、外观检查和设备运行检验合格报告。

（3）卖方对交付的文件均须加盖法人印鉴和验收人签字、标注时间。

（4）除上述文件外，卖方提供如下随机文件资料，用于设备安装、安全操作、维护检修。

## （五）卖方验收交付设备随机文件目录表(附件）

| 编号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | RZ8-200D智能型旋转式给袋包装机颗粒/固体生产线技术说明书（含操作说明手册）（附件1） |
| 2 | 设备日常维护表（附件2） |
| 3 | 安装前准备表（附件3） |
| 4 | 现场安装指导文件（附件4） |
| 5 | 设备安全警示标志标识图片和说明（附件5） |
| 6 | RZ8-200D智能型旋转式给袋包装机颗粒/固体生产线随机免费易损件目录表、工具和配件清单： RZ8-200D电器元件清单（附件6） RZ8-200D易损件清单（附件7） RZ8-200D工具箱清单（附件8） 电气及随机配件清单（电子秤14斗）（附件9） |
| 7 | 单机总图（三视图）和爆炸图（附件10） |
| 8 | 设备整机总图（三视图，标注相关尺寸和说明）（附件11） |
| 9. | 易损件目录表（有价）（附件12） |